СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧЕСМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р Е Ш Е Н И Е

- от 15 ноября 2022 года №31

с. Чесменка

О рассмотрении и утверждении

проекта  плана ремонта приоритетных

участков дорог местного значения

на 2023- 2025 годы Чесменского

сельского поселения

Рассмотрев представленный проект планаремонта приоритетных участков дорог местного значения на 2023-2025 годы Чесменского сельского поселения, Совет народных депутатов Чесменского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области  р е ш и л:

- Утвердить представленный проект плана ремонта приоритетных участков дорог местного значения Чесменского сельского поселения на 2023-2025 годы, согласно Приложению.

2.  Обнародовать настоящее решение в местах для обнародования.

Глава Чесменского сельского поселения

Бобровскогомуниципального района

Воронежской области                                                                     Л.Н. Бондарчук

Приложение к решению Совета народных депутатов Чесменского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области от 15.11.2022 г. №31

ПЛАН

ремонта приоритетных участков дорог местного значения

Чесменского сельского поселения на 2023-2025 годы

1. с. Чесменка, ул. Советская, протяженностью 250 м., шириной 3,5 м., асфальтобетон (2023 год);

2. с. Чесменка, ул. Садовая, протяженностью 230 м., ширина участка 3,5 м., щебень;

3. с. Чесменка, ул. Конезавод 20, протяженностью 221м., ширина 3м., щебень;

4. с. Чесменка, ул. Садовая, протяженностью 515 м., шириной 3,5 м., щебень, асфальтобетон;

5. с. Чесменка, ул. Садовая и частично ул. Набережная с. Чесменка протяженностью 1000 м., ширина участка 4,5м., асфальтобетон;

6. с. Чесменка, ул. Беговая, протяженностью 1250м., шириной 4,5 м., асфальтобетон.

Перечень мероприятий расставлен в приоритетном порядке.